OPENERX 2.0

# 商业模式与零资源冷启动计划

Windows BYOK 封闭 Beta | 0-90 天执行版

对象：创始人 / 产品与商业负责人

日期：2026 年 8 月 31 日

版本：v1.0 - 内部决策稿

前提：无付费广告、无现成渠道、无合作资源；允许投入创始人时间和最低安全/发行成本

地域假设：中国大陆先行，首发 Windows；所有法规结论在正式发布前由专业顾问复核

核心建议 不要以“又一个通用 AI 桌面助手”公开发布。先把 OpenerX 收窄为一个可验收的本地办公交付工具：用用户自己的模型 Key，将 Excel/CSV 与既有模板变成带计算依据的分析表、Word 和可编辑 PPT。先做 5-20 人邀请制 Beta；先证明重复使用，再收费，再扩展 Remote、同步和托管模型。

## 本计划要做出的五个决定

- 启动形式：立即开始客户发现和封闭 BYOK Beta；不等于稳定版发布，也不公开承诺生产级能力。

- 首发人群：已有 DeepSeek 或其他 OpenAI-compatible API Key、每周重复做数据汇报的独立顾问、小型服务商和小微经营分析人员。

- 首发结果：一份业务表 + 一份既有模板，产出异常摘要、分析表和可编辑 PPT/Word；先只打穿这一条链路。

- 首期收入：模型费用由用户直接付给 Provider；OpenerX 先验证结果包、工作流固化服务和后续 Pro 授权，不做 Token 转售。

- 90 天成功：至少 10 名真实任务激活用户、5 名连续四周使用、3 个真实付费或明确采购承诺、2 个可公开脱敏案例，且安全硬错误为零。

## 边界与假设

- “零资源推广”解释为获客现金预算为零，不等于创始人时间、代码签名、域名、隐私文件和安全测试可以为零。

- 所有价格、转化率、收入和工时均为待验证假设；只有仓库事实和外部公开资料被标为事实。

- 当前仓库最新部署合同以 BYOK 为默认，覆盖早期“不提供 API Key”的限制；因此早期用户必须比最终大众用户更懂模型配置。[R2]

- 任何真实收费必须服从支付、条款、退款、签名、安全和合规门禁；未通过时只做价格选择或采购承诺，不私下收款。

# 1. 现状与战略诊断

OpenerX 已经不是概念原型：对话、文件与 Office 成果、工具权限、Skill、记忆、自动化和 Remote 等能力都有本地实现与测试资产。但商业成熟度仍处在“可演示、可邀请试用、不可公开付费”的阶段。最新机器台账显示，M8 目标用户完成数仍为 0，M9 外部发布证据也尚未完成。[R1][R4][R5]

| 已确认事实 | 商业含义 | 立即动作 |
| --- | --- | --- |
| M0-M9 本地检查点较完整；产品版本仍为 2.0.0-alpha.0。 | 有足够产品可供研究，不必继续闭门扩功能。 | 把工程目标从“功能完成”切换为“真实任务完成”。 |
| M8 外部 Beta 目标为 5-20 人，当前完成 0 人。 | 最大风险不是功能缺失，而是没有市场与留存证据。 | 未来 30 天优先访谈、陪跑和反馈入库。 |
| 最新 Windows 合同默认 BYOK、免登录、无 OpenerX 服务端。 | 模型 COGS 可接近 0，但普通员工激活门槛提高。 | 先找已有 API Key 的 AI 熟练用户。 |
| 支付、Remote 真机、签名/公证和公开发行仍有外部门禁。 | 不能把完整愿景当成当前可售产品。 | 只承诺 Windows 封闭 Beta 与一条核心工作流。 |
| 活跃主线缺少新官网、EULA/隐私政策和明确公开许可证。 | 公开获客、分发与信任基础不完整。 | 先补发行身份、条款和许可证策略。 |
| 当前产品标志素材声明为中国联通官方标志，仓库未见授权证明。 | 若无书面授权，这是公开传播前的 P0 品牌风险。 | 在任何外部发布前确认授权或更换自有标志。 |

依据：仓库 README、BYOK 合同、M8/M9 状态和实际资产说明；详见资料表。[R1][R2][R4][R5][R6]

## 关键矛盾：最终用户与可启动用户不是同一批人

早期产品合同把主用户写成“不理解 Agent、不愿准备 API Key 的企业普通员工”；最新 BYOK 合同却要求用户先配置 API 地址、Key 和模型 ID。[R2][R3] 这不是文案问题，而是激活、成本、收费和合规路径的分叉。资源有限时不能同时服务两条路径。

决策 首发选择 BYOK 熟练用户，降低云、支付与模型成本；普通企业员工在托管、支付、同步和合规就绪后再进入。

## 启动结论

- 现在可以开始：客户访谈、脱敏样本演示、5-20 人邀请制研究 Beta、价格选择实验和购买承诺收集。

- 现在不应开始：公开稳定版、模型充值转售、未经验证的企业级宣传、真实敏感数据规模化处理、未签名安装包广泛传播。

- 工程优先级：品牌授权/替换、Windows 签名、真实反馈持久化、数据流说明、核心工作流稳定性，优先于新增通用功能。

# 2. 选择一个可赢的市场楔子

通用桌面 Agent 市场已经高度拥挤。ChatGPT Work、Claude Cowork、腾讯 WorkBuddy 与多款本地/BYOK 开源客户端，已经覆盖聊天、文件、工具、Skill、自动化和移动续接等通用故事。[R7][R8][R9] 因此 OpenerX 不能靠“功能列表更长”获得自然传播。

| 替代方案 | 用户已获得什么 | 对 OpenerX 的压力 | 可利用空位 |
| --- | --- | --- | --- |
| ChatGPT Work | 免费层也有有限桌面 Work；本地文件、应用、浏览器、定时任务和移动端。 | 分发、模型和品牌占绝对优势。 | BYOK、可审计本地执行、窄工作流验收。 |
| Claude Cowork | Pro 月付约 20 美元，含 Cowork、Claude Code、Research 和 Office 集成。 | 文件操作和模型质量本身不构成差异。 | 中文办公模板、过程证据、固定交付标准。 |
| 腾讯 WorkBuddy | 中国本土桌面 AI 工作台；多 Agent、MCP、Skills、本地文件与移动控制。 | 定位与 OpenerX 高度重叠。 | 不要正面对打“全能”；只卖一个结果。 |
| 本地/BYOK 开源客户端 | 免费、可换模型、本地优先、MCP/Agent 已是常见基线。 | “本地”和“BYOK”单独无法收费。 | 安全默认值、易用、可复核成果、专业工作流。 |

外部资料更新于 2026-08-31；市场功能与价格会变化，正式定价前需复核。[R7][R8][R9]

## 首发定位

一句话定位 OpenerX 是给高频做周报、复盘和客户汇报的人使用的 Windows 本地 AI 工作台：用自己的模型，把 Excel/CSV 和既有模板变成可核对的分析、Word 和可编辑 PPT；每次文件访问明确授权，每个关键数字能够回到来源。

首发卖点的顺序必须是“交付结果 > 可复核 > 本地权限与 BYOK > 自动化”，而不是“Agent、多模型、MCP、Remote”。用户购买的是更快交付一份敢发给老板或客户的文件，不是新的技术名词。

## 首发 ICP 排序

| 优先级 | 用户 | 高频任务 | 购买/安装阻力 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 独立顾问、小型代运营/咨询服务商 | 每周或每月从 Excel 产出客户汇报 | 本人使用、本人付款；可用脱敏样本 | 首发主 ICP |
| B | 小微企业运营/销售分析/经营负责人 | 经营周报、销售复盘、异常分析 | 可能有同事数据与安全顾虑 | 作为邻近样本 |
| C | 大型企业普通员工 | 跨文件总结和汇报 | 安装、采购、发票、IT 与数据审批 | 托管和企业能力成熟后再进入 |
| D | 偶尔聊天或写文案的用户 | 低频、结果标准模糊 | 替代品免费且迁移成本低 | 明确排除 |

## 用户进入设计伙伴池的六个条件

- 每月至少重复四次相似的周报、月报、复盘或客户汇报。

- 输入主要是 Excel/CSV/PDF，输出必须是可编辑 PPT、分析表或 Word，而不只是聊天答案。

- 单次人工处理至少 60 分钟，且存在复制、清洗、计算、找异常、套模板等重复步骤。

- 本人可以决定是否安装和购买，不需要团队采购、SSO 或税务发票才能开始。

- 已有 DeepSeek/OpenAI-compatible API Key，或愿意在 10 分钟内按向导配置。

- 能先用合成或脱敏数据测试，并愿意让团队记录屏幕、耗时、失败点和复用意愿。

## 首发不服务

金融/医疗等无法脱敏验证的高敏场景；需要手机独立执行或电脑离线代跑的用户；需要团队治理、私有部署、发票和采购流程的大企业；没有重复文件工作流、只需聊天写文案的用户。

# 3. 商业模式：免费内核获客，结果工作流先赚钱

BYOK 把模型费用直接交给用户选择的 Provider，OpenerX 不能再把早期收入建立在 Token 差价上。DeepSeek 官方定价也说明模型成本会随版本与峰谷策略变化。[R10] 首期应把收入建立在“减少交付时间、固化流程和降低风险”的软件与服务价值上。

| 层级 | 目标 | 建议价格假设 | 交付与门禁 |
| --- | --- | --- | --- |
| Community BYOK Beta | 获客与任务验证 | ¥0 | Windows 核心、3 个公开工作流、用户自付模型费；明确 Alpha/Beta。 |
| 结果验证包 | 验证即时付费意愿 | ¥499 / 次 | 一次真实工作流陪跑、结果复核、7 天支持；签名、条款、退款准备后才收费。 |
| Workflow Sprint | 获得第一笔高价值收入与真实流程资产 | ¥1,999-4,999 / 次 | 固化一个模板/Skill、验收清单、培训与 30 天支持；每月最多 2 个。 |
| Founding Pro | 验证可重复软件收入 | ¥299 / 12 个月更新权，不自动续费 | 高级工作流、自动化和优先支持；达到留存门槛后再测试。 |
| 后续可选 | 扩大留存和 ARPU | 待验证 | 加密同步、Remote、托管模型、工作流市场；仅在各自生产门禁通过后开放。 |

价格是实验假设，不是已批准价目；不建议前 90 天用大额折扣掩盖真实支付意愿。

## 为什么先做 Workflow Sprint

- 无需等待大规模流量：3-5 个客户就能验证愿意付费的结果和关键失败模式。

- 收入与模型成本脱钩：用户使用自己的 Provider，OpenerX 收取流程固化与支持费。

- 每个项目都会沉淀输入检查、模板、Skill、验收样本和案例，逐步变成可销售的产品资产。

- 它逼迫团队围绕一个结果工作，能够抑制 Remote、连接器和通用功能继续扩张。

## 单位经济必须包含创始人时间

现金广告为零只会让“现金 CAC”接近零，不会让获客成本为零。每个付费用户必须同时核算触达、访谈、安装、支持和修复时间。

核算公式 时间 CAC = 获客与首次支持总工时 × 内部小时成本 ÷ 新付费用户；贡献毛利 = 收入 - 支付费 - 云/分发变动成本 - 支持时间成本 - 退款；扩张条件建议为贡献 LTV / 时间 CAC ≥ 3。

| 90 天情景 | 激活用户 | 付费假设 | 收入假设 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 保守 | 5 | 未通过收费门禁，0 笔 | ¥0 | 仍可验证任务与留存；不视为失败。 |
| 基准 | 12 | 3×¥499 + 1×¥1,999 | ¥3,496 | 证明至少一个结果包与一个 Sprint 有人购买。 |
| 进取 | 20 | 6×¥499 + 2×¥1,999 | ¥6,992 | 验证可重复销售；不代表已具备规模化业务。 |

## 前 90 天明确不做

- 不做 Token 转售、充值差价和托管模型毛利预测。

- 不同时经营 Windows、macOS、iOS、Android 的公开获客与支持。

- 不把 Remote、团队协作、SSO、发票、私有部署或行业连接器放进首单。

- 不做“永久无限升级”的低价终身授权；它会制造长期服务负债。

- 不以注册数、下载数和社交媒体曝光替代真实工作流、留存与付费。

# 4. 零广告、零人脉的获客系统

冷启动不是发布一条产品介绍，而是在有问题信号的人群中逐一寻找真实工作流。前 60 天采用“精准冷触达 + 证明型内容 + 成功后转介绍”三条线，并只经营一个主内容平台。

| 渠道 | 时间占比 | 具体动作 | 判断指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 精准冷触达 | 50% | 搜索“周报自动化、Excel 生成 PPT、运营复盘、客户汇报”等公开内容；每天 5-8 条个性化信息。 | 100 次后回复率 ≥8%；否则换受众或话题。 |
| 证明型内容 | 30% | 每周 1 个完整前后对比案例，拆成 3 条短内容；展示数据、耗时、错误和人工复核。 | 每篇至少带来 2 个合格对话，而非只看浏览量。 |
| 成功后转介绍 | 20% | 用户第二次主动使用并确认节省时间后，再请其介绍 1 位同类用户。 | 转介绍用户的激活率应高于冷触达。 |

## 启动前必须准备的五份证据资产

- 90 秒无剪辑演示：上传合成 Excel 与既有模板，生成异常摘要、分析表和可编辑 PPT。

- 一页结果说明：输入、输出、耗时、Provider 成本、人工复核点和失败边界。

- 数据流说明：OpenerX 服务端不接收 BYOK 模型请求；内容由本机发往用户选定 Provider，受其条款约束。

- 安装与卸载说明：发行主体、版本、校验值、签名状态、权限、数据位置和回滚方式。

- Beta 记录表：角色、任务频率、原耗时、首次有用结果时间、成果是否可交付、14 日复用、价格选择、支持分钟数和流失原因。

## 冷启动私信脚本

可直接使用 看到你分享过【具体周报/复盘内容】。我们正在测试一个 Windows 桌面工具：把 Excel/CSV 和你现有的 PPT/Word 模板放进去，生成异常摘要、分析表和可编辑汇报。它不是泛泛聊天，而是跑完一次交付流程。现在只招少量测试用户，可以先用脱敏数据；如果没节省至少半小时，就直接结束，不继续推销。你愿意拿一份旧周报试一次吗？

## 访谈先问问题，不先演示

- 最近一次从业务表到可交付汇报花了多久？

- 清洗、计算、找异常、写结论、套模板，哪一步返工最多？

- 每月重复几次；是否总是同一输入与输出结构？

- 什么条件满足后，你才敢把结果发给老板或客户？

- 哪些数据不能上传、同步或交给模型 Provider？

- 如果下一次能节省至少 30 分钟并保持可编辑，你愿意为一次结果、一个固定工作流、还是软件授权付费？

## 首批 10 名用户的顺序

| 用户 | 目标 | 数据 | 收费 | 团队角色 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-3 | 观察安装、授权与结果理解 | 合成/脱敏 | 免费 | 全程观察，不替用户操作关键步骤 |
| 4-6 | 跑真实重复工作流、测试价格呈现 | 可控真实副本 | 只记录价格选择/采购承诺 | 把共性步骤固化为模板或 Skill |
| 7-10 | 测试自助完成与复用 | 可控真实副本 | 门禁通过后测试 ¥499 结果包 | 创始人退到旁观和支持 |

建议 7 人来自同一核心细分，3 人来自相邻场景；不要招 10 种职业，否则无法判断问题来源。

# 5. 0-90 天执行路线图

| 阶段 | 核心任务 | 输出 | 退出条件 | 主责 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D0-7 固定问题与信任底座 | 确认/替换品牌标志；冻结 ICP 与工作流；完成演示、数据流、Beta 条款、反馈入库和候选名单。 | 90 秒演示、单页说明、100 名候选、可追踪 Beta 表。 | 陌生人无需听架构即可复述产品解决的问题；外部资产无 P0 风险。 | 创始人 + 产品/工程 |
| D8-21 问题验证 | 完成约 20 次访谈、3 次观察测试；每天 5-8 条精准触达；每周 1 个案例。 | 痛点语言、原耗时、结果标准、数据限制、价格反应。 | 至少 1/3 受访者有同一重复工作流，3 人愿提供样本。 | 创始人 |
| D22-45 封闭结果 Beta | 累计激活 10 人；至少 5 人跑真实重复任务；固化输入检查、模板和 Skill。 | 核心工作流 v1、失败分类、两周复用数据。 | 至少 4 人在 14 天内主动再次使用；严重权限/数据错误为 0。 | 产品/工程 + 创始人 |
| D46-60 付费准备与验证 | Windows 签名、发行身份、条款/退款、支持边界通过；测试 ¥499 结果包和 Sprint 购买意愿。 | 3-5 个真实订单或明确采购承诺、1 个脱敏案例。 | 激活到付费/承诺 ≥30%；首次支持压到 60 分钟内。 | 创始人 + 发行/法务 |
| D61-90 重复获客循环 | 持续结果型内容、转介绍与案例页；只扩相邻模板；完成继续/转向决策。 | 10 名激活、5 名连续四周、40 个可交付工作流、2 个案例。 | 留存、付费和安全门槛同时达标；否则收窄或暂停。 | 全体 |

## 每周经营节奏

- 周一：审查上周 5 个失败/流失原因，只选 1 个最影响激活或留存的问题修复。

- 周二至周四：每天 5-8 条个性化触达、1-2 次访谈或陪跑；不做群发。

- 周五：发布 1 个完整案例或失败复盘；更新转化、支持工时、留存和安全台账。

- 周末：只做版本打包、样本与文档整理，不扩展新行业、新平台和大功能。

# 6. 指标、实验与停止条件

北极星指标 每周被用户明确确认“可以继续交付”的文件工作流数量。激活定义为：用户在 24 小时内，用自己的文件副本完成一次 Excel/CSV → 分析 + Word/PPT，并下载至少一个可编辑成果。

| 指标 | D30 | D60 | D90 / 继续门槛 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合格访谈 | 20 | 30 | ≥30，且 ≥30% 有同一高频痛点 |
| 核心任务激活用户 | 3-4 | 8 | ≥10 |
| 首次有用结果时间 | 测基线 | 中位数 ≤20 分钟 | 中位数 ≤15 分钟 |
| 核心工作流成功率 | ≥60% | ≥75% | ≥85% |
| 14 日重复使用率 | 开始测 | ≥40% | ≥50%；且 5 人连续四周 |
| 激活到付费/明确承诺 | 仅测意愿 | ≥30% | ≥3 个真实付费或明确采购承诺 |
| 每名激活用户首次支持 | 记录 | ≤90 分钟 | ≤60 分钟；产品化后每周 ≤30 分钟 |
| 可交付工作流 | ≥8 | ≥20 | ≥40 |
| 严重安全/账务错误 | 0 | 0 | 0 |

## 六个必须顺序执行的实验

| 实验 | 方法 | 真正要回答的问题 |
| --- | --- | --- |
| E1 痛点 | 公开问题信号 + 20 次访谈 | 是否有同一高频流程，而不是是否喜欢产品。 |
| E2 结果 | 同一脱敏样本前后对比 | 成果是否敢交付、数字是否可追溯。 |
| E3 激活 | 旁观用户自行安装和配置 Key | 是否能在 20 分钟内获得第一份成果。 |
| E4 留存 | 等待下一个真实周报周期 | 用户是否主动回来，而非被提醒后演示。 |
| E5 付费 | ¥499 结果包 vs ¥1,999 Sprint | 为结果还是为流程固化付费；不以“便宜”作为成功。 |
| E6 渠道 | 100 次个性化触达 + 4 个案例 | 哪个问题词和人群能稳定带来合格对话。 |

## 预先写死的停止/转向条件

- 30 次合格访谈后，若不足 30% 存在同一高频痛点，停止当前 ICP。

- 20 次陪跑后，核心任务激活率仍低于 40%，暂停获客，先修产品或缩小输入范围。

- 10 名激活用户中不足 3 人愿意支付至少 ¥499 或给出明确采购承诺，调整价值主张或放弃该场景。

- 14 日重复使用率低于 30%，说明需求可能是一次性；不扩大流量。

- 一个渠道完成 100 次精准触达后回复率低于 5%，停止该渠道。

- 产品化后每名付费用户每周仍需超过 1 小时人工支持，停止扩张并继续收窄。

- 任何未授权文件访问、品牌侵权、敏感数据泄漏、跨账户读取、重复扣费或发布硬门禁失败，立即停止真实数据和付费 Beta。

# 7. 首批销售策略包

本节按“首个付费 Workflow Sprint”构建，当前没有已确认客户、CRM、通话记录或付款承诺；所有角色与日期均以角色假设或 TBD 表示。

## Deal Snapshot

Account：首批设计伙伴池（尚无已确认公司或个人）

Opportunity：第一个付费 Workflow Sprint：将一个真实“表格到汇报”流程固化为可复用模板/Skill

Stage：Pre-first-sale / Discovery

Close Date：Unknown；不承诺具体日期

Time Window：2026-08-31 起 0-90 天

Run Mode：Full Strategy Pack

Coverage Summary：仓库与公开市场资料 available；CRM、邮件、通话、客户承诺 unavailable；当前为 user-provided-only + public evidence

## Deal Map

Initiative：用 5-20 人封闭 Beta 验证首个可重复、可收费的办公成果工作流

Target Outcome：用户在 15-30 分钟内完成一份敢交付的分析表与 Word/PPT，并在下一周期主动复用

Current Motion：从工程完成转向客户发现；未进入真实采购或付款阶段

Active Workstreams：品牌与发行信任；核心工作流；设计伙伴招募；反馈/指标；付费门禁；案例沉淀

Top Blockers or Dependencies：品牌授权或替换、Windows 签名、BYOK 激活摩擦、数据流透明、成果可靠性、收费与合规门禁

## Buying Committee Map

| Stakeholder | Title | Org | Role | Stance | Influence | Last Signal | Confidence | Source |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 首发用户 | 独立顾问/运营分析 | 个人或小微团队 | economic_buyer + decision_maker + champion | unknown | high | 尚未访谈 | Low | Inference |
| 数据所有者 | 客户/业务负责人 | 用户服务对象 | influencer / possible blocker | unknown | medium | 需确认数据可用范围 | Low | Inference |
| IT/安全 | 企业 IT 或设备管理员 | 雇主（如适用） | blocker | unknown | high | BYOK 与本地工具会触发审查 | Low | Inference + [R3] |
| 模型 Provider | API 服务提供方 | DeepSeek/其他 | external dependency | neutral | medium | 费用与条款由其控制 | High | [R2][R10] |
| OpenerX 创始人 | 产品/销售/支持 | OpenerX | seller + implementation owner | supportive | high | 负责首批陪跑 | High | Plan |

## Procurement Risk Register

| Risk ID | Risk Summary | Risk Type | Severity | Likelihood | Owner or Suggested Owner | Mitigation | Target Date | Confidence | Source |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | 品牌标志可能无授权 | Legal/Brand | High | Medium | Founder | 确认书面授权；否则先替换自有标志 | D7 | High | Repo asset note |
| R2 | 未签名 Alpha 导致安装拦截与信任损失 | Security/Release | High | High | Engineering | Windows 签名、校验值、发行主体与回滚说明 | D30 | High | M8/M9 |
| R3 | BYOK 配置与数据流难理解 | Adoption | High | High | Product | Provider 预设、连接测试、准确隐私文案、10 分钟上手 | D14 | High | [R2][R3] |
| R4 | 业务数字或模板结果不可靠 | Product | High | Medium | Product/QA | 确定性计算、来源定位、文件渲染、人工确认 | D21 | Medium | Golden task |
| R5 | 真实收费门禁未完成 | Payment/Compliance | High | High | Founder/Legal | 门禁前只收集价格选择/承诺，不手工收款 | TBD | High | [R4][R5] |
| R6 | 通用竞品免费或分发更强 | Market | High | High | Founder | 只卖表格到可交付汇报；用同任务对比 | D7 | High | [R7][R8][R9] |
| R7 | 创始人支持时间不可扩张 | Economics | Medium | High | Founder | 固定输入白名单、标准化 Sprint、支持分钟数上限 | D60 | Medium | Plan |

## Prioritized Next Actions

- 冻结“表格到可交付汇报”首发 offer，并写成一页结果说明。  Owner: Founder | Due: D2 | Risks: R6 | Stakeholders: 首发用户/创始人 | Outcome: 陌生人能复述问题与结果 | Source: Repo + market evidence

- 确认中国联通标志授权；无证据则替换全部外部品牌资产。  Owner: Founder + Design | Due: D7 | Risks: R1 | Stakeholders: 所有潜在用户 | Outcome: 消除公开传播 P0 风险 | Source: Repo asset note

- 把赞踩、任务完成与失败原因真正持久化，建立 Beta 台账。  Owner: Engineering | Due: D7 | Risks: R7 | Stakeholders: 首批用户 | Outcome: 每次试用都有可回看证据 | Source: Repo audit

- 制作签名 Windows Beta、校验值、卸载/数据流/权限说明。  Owner: Engineering | Due: D30 | Risks: R2/R3 | Stakeholders: 首批用户/IT | Outcome: 安装与信任阻力可测 | Source: M8/M9

- 建立 100 名高意图候选名单并完成前 20 次访谈。  Owner: Founder | Due: D21 | Risks: R6 | Stakeholders: 首发用户 | Outcome: 验证同一痛点与样本意愿 | Source: Plan

- 陪跑 3 次脱敏样本并固化输入检查、计算与成果验收。  Owner: Product/QA | Due: D21 | Risks: R4 | Stakeholders: 首发用户 | Outcome: 形成可重复工作流 v1 | Source: Golden task

- 在签名、条款、退款和合规门禁通过后测试首个 ¥499 结果包。  Owner: Founder/Legal | Due: TBD | Risks: R5 | Stakeholders: 激活用户 | Outcome: 获得真实支付或明确采购承诺 | Source: Plan

## Evidence Gaps

- Gap：没有真实客户、任务录像、复用记录或付费证据。Impact：定位、价格与转化均为低置信度。Smallest Next Collection Step：完成 3 次脱敏样本陪跑并记录全程。

- Gap：品牌标志授权、发行主体、EULA/隐私政策和签名证书状态未被证实。Impact：外部传播和安装信任受阻。Smallest Next Collection Step：由权利/发行负责人在 D7 前给出书面确认。

- Gap：没有真实支付、Provider 发票对账、Remote 真机和公开发布证据。Impact：不能承诺托管、充值和 Remote。Smallest Next Collection Step：这些能力保持关闭，仅按现有门禁逐项验证。

- Gap：没有真实支持工时与失败分布。Impact：无法判断 Workflow Sprint 的毛利与规模性。Smallest Next Collection Step：每次试用记录分钟数、失败类别和修复次数。

## Inference Notes

- Inference：独立顾问与小型服务商更可能同时是使用者和付款者；依据是其采购链路较短，但尚未由客户访谈证实。

- Inference：表格到汇报会比通用聊天产生更强付费意愿；依据是仓库纵向闭环和可衡量节省时间，尚无真实 WTP 数据。

- Inference：Remote 更适合作为留存功能而非首发获客点；依据是其外部真机门禁未完成且不直接解决首个交付痛点。

# 8. 风险、合规与公开发布门禁

中国境内向公众提供生成式 AI 服务时，服务角色、所用模型、备案公示、内容标识、个人信息与数据流都需要专项判断；纯 BYOK 客户端是否以及如何适用，不能仅凭“模型请求不经过 OpenerX 服务端”自行推定。[R11][R12] 以下是商业风险识别，不构成法律意见。

| 门禁 | 发布前最低要求 | 当前判断 | 失败处理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 品牌/IP | 自有或获授权名称、Logo、素材；第三方依赖许可证清单。 | P0 未确认 | 停止外部传播并替换；明确开源/闭源许可证。 |
| 发行信任 | Windows 签名、发行主体、版本、校验值、升级与回滚。 | 外部证据待补 | 保持邀请制，不广泛分发。 |
| 隐私与数据流 | EULA/隐私政策；说明文件、日志、Provider、凭证和遥测路径。 | 新产品文件待补 | 只用合成/脱敏数据，不使用夸大文案。 |
| 安全 | 权限边界、目录授权、密钥保护、卸载/删除、负向测试。 | 本地基础较强，外部矩阵待补 | 严重问题立即停止真实数据 Beta。 |
| 支付 | 商户、条款、退款、对账、税务和账本证据。 | 生产未就绪 | 门禁前不收款；只收集价格选择/承诺。 |
| 生成式 AI 监管 | 确认服务提供者角色、备案/公示、内容标识、投诉和记录义务。 | 需专业判断 | 正式公众发布前取得书面合规结论。 |
| 反馈与指标 | 反馈持久化、同意记录、最小必要遥测和可导出 Beta 台账。 | 当前机制不足 | 没有证据就不扩大获客。 |

## 禁止使用的宣传语

- “企业级已经就绪”或“正式发布”。

- “数据永远不离开本机”——BYOK 内容会由本机发送给用户选择的模型 Provider。

- “手机可以独立运行任务”或“电脑离线也会继续”。

- “完全自动、无需人工复核”或“所有数字绝对准确”。

- “无限使用”“支持所有模型/Skill/MCP/企业连接器”。

公开 Beta 的最小 Go Gate 品牌权利清楚；Windows 签名；新产品 EULA/隐私政策；准确数据流说明；反馈持久化；至少 5 名目标用户完成核心任务；核心工作流成功率达到 85%；严重权限/数据错误为 0；监管角色有书面判断。任一缺失，都维持小范围邀请制。

# 9. 从今天开始：前 7 天行动清单

| 日程 | 必须完成 | 产出 | 完成标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| D1 | 确认或替换现有品牌标志；冻结首发 ICP 与一句话定位。 | 品牌决定记录、首发 offer | 外部素材不再带未确认权利的标志。 |
| D2 | 用合成经营数据和模板跑通完整工作流；录 90 秒无剪辑演示。 | Excel/Word/PPT 成果 + 演示 | 关键数字可回到数据范围，文件可编辑。 |
| D3 | 写数据流、权限、安装/卸载、Provider 和 Beta 风险说明。 | 一页信任包 | 不出现“数据永不离开本机”等误导表述。 |
| D4 | 把赞踩、完成、失败和支持工时真正记录到 Beta 台账。 | 反馈与指标最小闭环 | 刷新/重启后证据仍在，可导出。 |
| D5 | 建立首批 100 名候选清单，7 成来自同一核心细分。 | 候选名单与公开问题信号 | 每人都有具体触达理由。 |
| D6 | 发送前 10-15 条个性化信息，安排 3 次访谈。 | 回复与访谈记录 | 不群发，不先演示功能列表。 |
| D7 | 完成第一次观察式测试并复盘所有阻力。 | 首次任务证据 + 一页复盘 | 只选择 1 个最影响激活的问题进入下周。 |

## 创始人每周只看这张经营卡

- 本周完成了多少个“可以继续交付”的真实工作流？

- 有多少用户在没有提醒的情况下第二次回来？

- 首次成果花了多久；需要多少分钟人工支持？

- 哪个失败最常见；它阻断激活、留存还是付费？

- 是否有人愿意为下一次结果或固化工作流付费？

- 是否出现任何品牌、权限、数据、支付或合规红线？

最后原则 前 90 天不是把产品“推广出去”，而是把一个可重复、可验收、有人愿意付费的工作结果找出来。任何不能直接提高激活、复用、付费或安全的工作，都应延后。

# 10. 资料、证据与复核说明

内部资料反映当前仓库状态；外部价格、功能、星标和法规会变化。正式定价或公众发布前，应逐条重新打开官方来源复核。

| Ref | 来源 | 用于支持 |
| --- | --- | --- |
| R1 | OpenerX README 与当前状态 README.md | 产品定位、M8/M9 外部门禁 |
| R2 | 单安装包 / BYOK 默认部署合同 docs/v2/22-standalone-byok-deployment.md | BYOK、免登录、无服务端默认路径 |
| R3 | V1 用户与场景合同 docs/v2/02-users-and-scenarios.md | 原始目标用户、核心 Job Story、纵向闭环 |
| R4 | M8 外部 Beta 状态 tests/v2/golden/m8-gate-status.json | 目标用户 0/5-20、支付/真机/签名待补 |
| R5 | V2 开发计划与 M9 状态 docs/v2/13-development-plan.md；tests/v2/golden/m9-gate-status.json | 外部发布阻塞、发布证据 |
| R6 | 桌面品牌资产说明 apps/desktop/public/assets/README.md | 现有标志的权利风险 |
| R7 | OpenAI: ChatGPT Work / knowledge work | 通用桌面工作能力与市场基线 |
| R8 | Claude Plans & Pricing | Cowork/Code/Research 与当前价格基线 |
| R9 | 腾讯 WorkBuddy 官网 | 中国市场直接竞品定位与价格 |
| R10 | DeepSeek API Models & Pricing | BYOK 用户成本与峰谷计价 |
| R11 | 生成式人工智能服务管理暂行办法 | 中国境内公众生成式 AI 服务基本规则 |
| R12 | 国家网信办已备案信息公告 | 模型备案公示要求 |
| R13 | GitHub: Licensing a repository | 无许可证仓库的默认权利边界 |
| R14 | Microsoft 2026 Work Trend Index | Agent 使用与质量控制趋势 |

## 置信度与资料缺口

高置信度：当前产品范围、BYOK 默认路径、外部 Beta 完成数、发布门禁和仓库权利/品牌问题。中置信度：市场竞争结构与推荐楔子。低置信度：价格、转化、支持工时、留存与收入，均需用前 10 名用户验证。最有价值的下一步不是继续研究，而是按本计划完成 3 次可观察的真实任务。

本文件为内部商业规划，不构成法律、税务、支付或投资建议。